CSN — Sistema de Producao

Documento de Controlo e Estado do Sistema

Repositorio: duartebustorff-star/csn-producao  |  09/03/2026  |  v2.0

# 1. Stack Tecnologico

| Componente | Detalhe | Estado |
| --- | --- | --- |
| Framework | Next.js + TypeScript | OK |
| Base de Dados | Supabase (PostgreSQL + RLS) | OK |
| IA | Claude API (claude-sonnet-4-5) | OK |
| Repositorio | GitHub duartebustorff-star/csn-producao | OK |
| Robot Soldadura | KUKA (em aquisicao) | Pendente |

# 2. Migracoes Supabase — 11 deployadas

| Migracao | Conteudo | Estado |
| --- | --- | --- |
| 001_schema.sql | Schema base | OK |
| 002_seed.sql | Dados iniciais | OK |
| 003_rh_calendario.sql | RH e calendario | OK |
| 004_crm_leads_davs_fams.sql | CRM, leads, DAVs, FAMs | OK |
| 005_cits.sql | CITs (baixas medicas) | OK |
| 006_inspecoes_v2.sql | Inspecoes Controlauto | OK |
| 007_audit_log.sql | Audit log ISO 9001 | OK |
| 008_leads_contacto_fields.sql | Campos contacto leads | OK |
| 009_normas_qualidade.sql | Campos qualidade + dossie_obra | OK |
| 010_sgq_minimo_iso9001.sql | SGQ minimo ISO 9001 (7 PDFs) | OK |
| 011_dossie_documentos_obra.sql | DAV/FAM/INSP no dossier tecnico | OK |

# 3. Agente Sr. Manuel — 13 Tools (ATIVO)

Ficheiro: src/lib/chat-tools.ts  |  Rota: src/app/api/chat/route.ts

| Tool | Funcao | Estado |
| --- | --- | --- |
| consultar_tarefas | Tarefas pendentes/em curso | OK |
| estado_obra | Estado detalhado por obra ID | OK |
| iniciar_timer | Inicia timer, marca fase em_curso | OK |
| parar_timer | Para timer, acumula horas_reais | OK |
| concluir_fase | Conclui fase, avanca para proxima | OK |
| adicionar_nota | Nota/problema/material numa obra | OK |
| listar_obras | Lista obras com progresso | OK |
| registar_ausencia | Ferias/baixa/falta | OK |
| consultar_ausencias | Ausencias ativas/futuras | OK |
| verificar_documentacao | Verifica DAV + FAM por VIN | OK |
| receber_veiculo | Recebe veiculo, atribui lugar parque | OK |
| ver_parque | Estado do parque | OK |
| criar_lead | Cria lead CRM (ID sequencial) | OK |

# 4. Gestao Documental — Upload Inteligente

Rota: src/app/api/documentos/upload/route.ts  |  Classificacao automatica por Claude Vision

| Tipo | Processamento | Estado |
| --- | --- | --- |
| DAV | Extrai campos, upsert por VIN, marca dossier | OK |
| FAM | Extrai limites campo 50, atualiza todas as obras associadas | OK |
| Inspecao | Extrai pesos por eixo, valida soma, marca dossier | OK |
| CIT | Extrai dados, wizard confirmacao, regista ausencia | OK |
| VIN_PLATE | Le placa VIN (foto), associa a obra | OK |
| OUTRO | Guarda como generico | OK |

Trigger automatico: DAV + FAM + Inspecao todos presentes no dossier --> gera Termo automaticamente.

# 5. Dossier Tecnico por Obra — 14 tipos

Tabela: dossie_obra  |  Funcao: criar_dossie_obra()  |  View: obras_dossier_status

| Tipo | Norma / Requisito | Estado |
| --- | --- | --- |
| dav | Identificacao veiculo (Req. PT) | OK |
| fam | Limites homologados IMT (Req. PT) | OK |
| inspecao | Pesos reais Controlauto (Req. PT) | OK |
| termo_responsabilidade | Declaracao CSN — auto-gerado | OK |
| cert_material | Certificado 3.1 chapa (EN 1090) | Pendente |
| ficha_rastreabilidade | Material > peca > soldador > WPS | Pendente |
| inspecao_visual | 100% soldaduras EN ISO 5817 nivel C | Pendente |
| relatorio_ndt | 5-10% NDT soldaduras criticas | Pendente |
| controlo_dimensional | Medicoes comprimento/largura/altura | Pendente |
| registo_fotografico | Fotos fases criticas | Pendente |
| verificacao_chassis | AEB/cameras/sensores (Reg. 2019/2144) | Pendente |
| dop | Declaracao Desempenho EN 1090 | Pendente |
| marcacao_ce | Etiqueta CE (EN 1090) | Pendente |
| coc_2etapa | COC multi-etapa (Reg. 2018/858) | Pendente |

# 6. Backlog Priorizado

| Pri. | Modulo | Norma |
| --- | --- | --- |
| 1 — NEXT | Reescrever gerar-termo (formato real CSN) | Pendente |
| 2 | Checklist GSR (AEB/cameras/sensores) | Pendente |
| 2 | COC Eletronico IMT (deadline jul/2026) | Pendente |
| 3 | Nao-Conformidades | Pendente |
| 3 | Auditorias Internas | Pendente |
| 3 | Stocks + Certificados 3.1 | Pendente |
| 4 | Azure AD + MCP Outlook | Pendente |
| 5 | BOM por obra | Pendente |
| 5 | NDT — Ensaios Nao Destrutivos | Pendente |

# 7. Equipa

| Nome | Funcao | Estado |
| --- | --- | --- |
| Duarte Bustorff-Silva | CEO · Owner · Responsavel ISO 9001 | OK |
| Joao | Soldador — EN ISO 9606-1 pendente | Pendente |
| Bohdan | Soldador — EN ISO 9606-1 pendente | Pendente |
| Jose Julio (JJ) | Operador | OK |
| IWS/IWT Coordenador | A contratar — pre-requisito EN 1090 | Pendente |

# 8. Historico de Atualizacoes

| Data | Sessao | Estado |
| --- | --- | --- |
| 08/03/2026 | Auditoria codigo real · SGQ · 10 migracoes confirmadas | OK |
| 09/03/2026 | Migration 011 · Agente Documental · dossier por obra · trigger termo | OK |

CSN — Engenharia de Veiculos Comerciais · Mafra, Portugal · NIF 506 073 196