CSN — Engenharia de Veículos Comerciais

DOCUMENTO DE CONTROLO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO

Versão 1.0 · Março 2026 · Repositório: duartebustorff-star/csn-producao

| MIGRAÇÕES 10 / ∞ | AGENTES ATIVOS 1 / 13 | DEPARTAMENTOS ATIVOS 3 / 13 | COMMITS 25 |
| --- | --- | --- | --- |

# 1. Stack e Infraestrutura

| Componente | Tecnologia / Versão | Estado |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Next.js · TypeScript 99.1% | ✓ FEITO |
| Base de Dados | Supabase (PostgreSQL + RLS) | ✓ FEITO |
| Agente IA | Claude Sonnet API · chat-tools.ts | ✓ FEITO |
| PDF | pdf-lib · pdfkit · gerar-termo · gerar-checklist | ✓ FEITO |
| Autenticação | Supabase Auth + RLS por perfil | ✓ FEITO |
| Repositório | GitHub: duartebustorff-star/csn-producao | ✓ FEITO |
| MCP Outlook | Microsoft Graph API · Azure AD pendente | ⚡ EM CURSO |
| COC Eletrónico | Integração IMT · deadline julho 2026 | ◉ PLANEADO |
| WhatsApp API | Agente Cliente · resposta automática | ◉ PLANEADO |

# 2. Base de Dados — Migrações Supabase

| # | Ficheiro | Conteúdo | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| 001 | 001_schema.sql | Schema base — todas as tabelas principais |  |
| 002 | 002_seed.sql | Dados iniciais (seed) |  |
| 003 | 003_rh_calendario.sql | RH e calendário de colaboradores |  |
| 004 | 004_crm_leads_davs_fams.sql | CRM, leads, DAVs, FAMs |  |
| 005 | 005_cits.sql | Certificados de Incapacidade Temporária |  |
| 006 | 006_inspecoes_v2.sql | Inspeções v2 (Controlauto) |  |
| 007 | 007_audit_log.sql | Registo de auditoria de todas as ações |  |
| 008 | 008_leads_contacto_fields.sql | Campos de contacto adicionais em leads |  |
| 009 | 009_normas_qualidade.sql | Campos qualidade em obras e fases (EXC2, WPS, etc.) |  |
| 010 | 010_sgq_minimo_iso9001.sql | SGQ mínimo ISO 9001 — tabelas de auditoria interna | Mar 2026 |

# 3. Agentes IA

| Agente | Nome | Acesso | Tools | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Produção | Sr. Manuel — Chefe de Oficina Virtual | Todos | 13 | ✓ FEITO |
| Comercial | Agente Comercial | Admin | — | ✓ FEITO |
| Documental | Agente Documental (HUB) | Admin | — | ⚡ EM CURSO |
| Cliente | Agente Cliente | Público | — | ◉ PLANEADO |
| Marketing | Agente Marketing | Admin | — | ◉ PLANEADO |
| Fornecedores | Agente Fornecedores | Admin | — | ◉ PLANEADO |
| Logística | Agente Logística | Admin | — | ◉ PLANEADO |
| Contabilidade | Agente Contabilidade | Admin | — | ◉ PLANEADO |
| Financeiro | Agente Financeiro | Admin | — | ◉ PLANEADO |

## 3.1 Tools do Sr. Manuel (13 tools confirmadas)

| Tool | Função |
| --- | --- |
| consultar_tarefas | Tarefas pendentes/em curso do colaborador |
| estado_obra | Estado detalhado de uma obra por ID |
| iniciar_timer | Inicia timer numa fase — marca fase em_curso |
| parar_timer | Para timer, regista tempo, acumula horas_reais na fase |
| concluir_fase | Marca fase concluída, avança para próxima, fecha obra se todas concluídas |
| adicionar_nota | Nota / problema / material numa obra |
| listar_obras | Lista obras com progresso por estado |
| registar_ausencia | Férias / baixa / falta — baixas auto-aprovadas |
| consultar_ausencias | Ausências ativas/futuras de todos ou de um colaborador |
| verificar_documentacao | Verifica DAV + FAM por VIN de uma obra |
| receber_veiculo | Recebe veículo no parque, atribui lugar |
| ver_parque | Estado do parque — lugares livres / ocupados |
| criar_lead | Cria lead no CRM com ID sequencial e deteção de duplicados |

# 4. Documentos e PDFs

| Documento | Endpoint / Ficheiro | Trigger | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Termo de Responsabilidade | /api/documentos/gerar-termo | DAV + Inspeção completos | ✓ FEITO |
| Checklist de Entrega (GSR) | /api/documentos/gerar-checklist | Sr. Manuel pede 4 fotos | ✓ FEITO |
| Pacote Auditoria ISO 9001 | /api/sgq/pacote-auditoria + pdfs_auditoria/ | Manual / periódico | ✓ FEITO |
| AI — Auditorias Internas | pdfs_auditoria/AI_Auditorias_Internas.pdf | Gerado Mar 2026 | ✓ FEITO |
| NC — Não Conformidades | pdfs_auditoria/NC_Nao_Conformidades.pdf | Gerado Mar 2026 | ✓ FEITO |
| RG — Revisão de Gestão | pdfs_auditoria/RG_Revisao_Gestao.pdf | Gerado Mar 2026 | ✓ FEITO |
| FM — Formações | pdfs_auditoria/FM_Formacoes.pdf | Gerado Mar 2026 | ✓ FEITO |
| FN — Fornecedores Aprovados | pdfs_auditoria/FN_Fornecedores_Aprovados.pdf | Gerado Mar 2026 | ✓ FEITO |
| EQ — Equipamentos | pdfs_auditoria/EQ_Equipamentos_Calibracao.pdf | Gerado Mar 2026 | ✓ FEITO |
| RC — Reclamações Clientes | pdfs_auditoria/RC_Reclamacoes_Clientes.pdf | Gerado Mar 2026 | ✓ FEITO |
| Termo formato real CSN | Reescrever gerar-termo com logo + tabelas reais | Quando Duarte enviar modelo | ⚡ EM CURSO |
| DoP — Declaração de Desempenho | A criar por obra (EN 1090) | Por cada obra | ◉ PLANEADO |
| COC de 2ª etapa | Integração IMT (deadline jul/2026) | Por cada obra | ◉ PLANEADO |

# 5. Módulos a Construir — Backlog Priorizado

| Pri. | Módulo | Para quê | Norma | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Agente Documental | Hub central — classifica DAV/FAM/CIT/INSP, dispara termo automático | — | ⚡ EM CURSO |
| 1 | Reescrever gerar-termo | Replicar Termo real CSN (logo, tabelas, assinatura, certidão) | PT | ⚡ EM CURSO |
| 2 | Checklist GSR | Verificação AEB/câmaras/sensores por obra antes entrega | 2019/2144 | ◉ PLANEADO |
| 2 | COC Eletrónico | Integração IMT — deadline julho 2026 | 2018/858 | ◉ PLANEADO |
| 3 | Não-Conformidades | Registo NC, análise causa, ação corretiva, fecho | ISO 9001 / EN 1090 | ◉ PLANEADO |
| 3 | Auditorias Internas | Planeamento anual, execução, seguimento | ISO 9001 §9.3 | ◉ PLANEADO |
| 3 | Stocks + Cert. 3.1 | Rastreabilidade de material por lote | EN 1090 | ◉ PLANEADO |
| 4 | Azure AD + MCP Outlook | Desbloquear integração email (extrair anexos, PDF) | — | ◉ PLANEADO |
| 5 | BOM por obra | Bill of materials com rastreabilidade por VIN | EN 1090 | ◉ PLANEADO |
| 5 | NDT — Ensaios NDs | Registo ensaios não destrutivos em juntas críticas | EN 1090 | ◉ PLANEADO |
| 5 | Inspeção Visual Soldaduras | Foto + Vision + critérios EN ISO 5817 nível C | EN ISO 5817 | ◉ PLANEADO |

# 6. Prontidão para Certificação

| Norma | % SaaS | O que está coberto | O que falta no SaaS | Fora do SaaS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ISO 9001:2015 | ~40% | Controlo docs/registos, processos fases_obra, rastreabilidade | Não-conformidades, auditorias internas, revisão gestão, fornecedores, satisfação cliente | Manual qualidade, política, objetivos |
| Marcação CE / 2018/858 | ~50% | coc_emitido, dop_emitido, marcacao_ce por obra, massas (DAVs + inspeções) | Checklist GSR, COC eletrónico (jul/2026), DoP automático, ficha reduza (ES) | Sistema qualidade Anexo IV, KBA assessment |
| EN 1090 / EN ISO 3834 | ~45% | EXC2 por obra, wps_usado por fase, soldador_cert, dossie_obra (11 registos), fotos | Inspeção visual soldaduras, Stocks + cert. 3.1, BOM, NDT, NCs soldadura | Manual FPC, IWS/IWT (a contratar), WPS físicos, EN 9606-1 soldadores |
| EN 12642 (XL) | — | — | Ensaio ou cálculo FEA por modelo de carroçaria | Laboratório acreditado (TÜV, DEKRA, Prova Ímpar) |

# 7. Equipa e Certificações Pendentes

| Pessoa | Função | Certificação Pendente | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Duarte Bustorff-Silva | CEO · Owner · Responsável ISO 9001 | IWS (ISQ, abr 2026 — em avaliação) | ⚡ EM CURSO |
| João | Soldador | EN ISO 9606-1 (MAG/MIG) | ◉ PLANEADO |
| Bohdan | Soldador | EN ISO 9606-1 (MAG/MIG) | ◉ PLANEADO |
| José Júlio (JJ) | Operador | — | ✓ FEITO |
| IWS/IWT (a contratar) | Coordenador de Soldadura | Pré-requisito EN 1090 EXC2 | ◉ PLANEADO |

# 8. Histórico de Atualizações

| Data | Versão | Alterações | Por |
| --- | --- | --- | --- |
| 09/03/2026 | 1.0 | Criação do documento. Estado confirmado diretamente do repositório GitHub e código fonte. 10 migrações, 13 tools Sr. Manuel, 7 PDFs auditoria ISO 9001 gerados, módulos SGQ e Qualidade existentes no código. | Claude + Duarte |

CSN — Carlos dos Santos Nascimento, Lda  ·  Mafra, Portugal  ·  Março 2026

Documento de uso interno · Atualizar após cada sessão de desenvolvimento