SGQ Mínimo ISO 9001:2015

Plano de Implementação — Requisitos Obrigatórios

Carlos dos Santos Nascimento, Lda — Março 2026

# 1. Resumo

Este documento define o mínimo necessário para cumprir a ISO 9001:2015 e passar a auditoria da TÜV Rheinland. A abordagem é simples: todos os registos ficam no Supabase e os documentos PDF são gerados automaticamente quando o auditor os pedir.

Equipa atual: Duarte (Gestor), Bohdan (Operador), João António (Operador), José Julio (Operador)

Certificação: ISO 9001:2015 — TÜV Rheinland (desde 2013)

Tecnologia: Next.js + Supabase (PostgreSQL) + Claude API

# 2. O que já existe na app

- Obras e fases de produção — 9 fases com responsáveis e timetracking (cl. 8.1, 8.5)

- Dossier de qualidade por obra — 11 tipos de documento com rastreabilidade (cl. 8.5)

- Certificações da empresa — ISO 9001, EN 1090, WPS, soldadores (cl. 7.2)

- Audit log — registo automático de todas as alterações (cl. 7.5)

- CRM / Leads — requisitos do cliente registados (cl. 8.2)

- Inspeções — dados de inspeção técnica

# 3. O que falta — 7 tabelas novas

Migração: 010_sgq_minimo_iso9001.sql

## 3.1 Não-Conformidades e Ações Corretivas (cl. 10.2)

Tabela: nao_conformidades

Regista o que correu mal, a causa raiz, a ação corretiva e se foi eficaz. Campos: código, origem (produção/inspeção/cliente/auditoria/fornecedor), descrição, ação imediata, causa raiz, ação corretiva, verificação de eficácia.

## 3.2 Auditorias Internas (cl. 9.2)

Tabela: auditorias_internas

Mínimo 1x/ano cobrindo todos os processos. Campos: código, data, auditor, processos auditados, conformidades, não-conformidades, conclusão.

## 3.3 Revisão pela Gestão (cl. 9.3)

Tabela: revisoes_gestao

Mínimo 1x/ano. O Duarte revê: NCs, auditorias, satisfação clientes, riscos, e regista as decisões tomadas.

## 3.4 Equipamentos e Calibração (cl. 7.1.5)

Tabelas: equipamentos + manutencoes

Lista de equipamentos com tipo (produção/medição/segurança), datas de calibração e manutenção, e registo de intervenções.

## 3.5 Fornecedores Aprovados (cl. 8.4)

Tabela: fornecedores

Lista simples: nome, tipo de fornecimento, nota de qualidade (1-5), nota de prazo (1-5), aprovado sim/não.

## 3.6 Reclamações de Clientes (cl. 9.1.2)

Tabela: reclamacoes_clientes

Registo de reclamações: cliente, descrição, resposta dada, resolução, ligação a NC se aplicável.

## 3.7 Competências e Formação (cl. 7.2)

Tabela: formacoes

Registo por colaborador: descrição da formação, tipo (interna/externa/on-the-job), data, duração, formador.

# 4. Mapeamento cláusulas ISO → sistema

Tabela completa de correspondência entre cada cláusula obrigatória e a implementação no sistema CSN Produção.

| Cláusula | Requisito | Implementação | Estado | Tabela Supabase |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1/4.2 | Contexto e partes interessadas | Documento SGQ | A implementar | — |
| 4.3 | Âmbito do SGQ | Documento SGQ | A implementar | — |
| 5.2 | Política da qualidade | Documento SGQ | A implementar | — |
| 6.1 | Riscos e oportunidades | Revisão pela gestão | A implementar | revisoes_gestao |
| 6.2 | Objetivos da qualidade | Documento SGQ | A implementar | — |
| 7.1.5 | Equipamentos e calibração | Tabela Supabase + PDF | A implementar | equipamentos + manutencoes |
| 7.2 | Competências e formação | Tabela Supabase + PDF | A implementar | formacoes |
| 8.1 | Planeamento operacional | Obras + Fases | Implementado | obras + fases_obra |
| 8.2 | Requisitos do produto | Leads/CRM + Obras | Implementado | leads + obras |
| 8.4 | Fornecedores | Tabela Supabase + PDF | A implementar | fornecedores |
| 8.5 | Produção e rastreabilidade | Fases + Dossier + Timetracking | Implementado | fases_obra + dossie_obra + timetracking |
| 8.7 | Saídas não conformes | Não-conformidades | A implementar | nao_conformidades |
| 9.1.2 | Satisfação do cliente | Reclamações + feedback | A implementar | reclamacoes_clientes |
| 9.1.3 | Análise e avaliação | Revisão pela gestão | A implementar | revisoes_gestao |
| 9.2 | Auditoria interna | Tabela Supabase + PDF | A implementar | auditorias_internas |
| 9.3 | Revisão pela gestão | Tabela Supabase + PDF | A implementar | revisoes_gestao |
| 10.2 | Não-conformidade e ação corretiva | Tabela Supabase + PDF | A implementar | nao_conformidades |
| 10.3 | Melhoria contínua | NCs + Revisão gestão | A implementar | nao_conformidades + revisoes_gestao |

# 5. Documentos obrigatórios

Além das tabelas no Supabase, a ISO 9001 exige 3 documentos escritos:

- Política da Qualidade — declaração curta do compromisso da empresa com a qualidade

- Âmbito do SGQ — o que está coberto pelo sistema (construção e reparação de carroçarias)

- Objetivos da Qualidade — metas mensuráveis (ex: <2 NCs/ano, 0 reclamações, 100% equipamentos calibrados)

# 6. Como funciona na prática

- Dia a dia: os operadores usam a app normalmente. Quando algo corre mal, o Duarte regista uma NC no sistema.

- Quando o auditor pede documentos: corre-se o script gerar_pdfs_auditoria.py e entrega-se o ZIP com todos os PDFs.

- 1x por ano: auditoria interna + revisão pela gestão + avaliação de fornecedores.

# 7. Ficheiros criados

- supabase/010_sgq_minimo_iso9001.sql — migração com as 7 tabelas (+ 1 auxiliar de manutenções)

- scripts/gerar_pdfs_auditoria.py — gerador de PDFs para auditoria (7 tipos + pacote ZIP)

- SGQ_Minimo_ISO9001.docx — este documento